SUMÁRIO

1.	CONTEXTO	2

2.	OBJETIVO	4

3.	JUSTIFICATIVA	5

4.	ESCOPO	6

4.1	Descrição Resumida do Projeto	6

4.2	Resultados Esperados	6

4.3	Requisitos do Projeto	7

4.4	Limites e Exclusões	8

4.5	Macro Cronograma	9

4.6	Recursos Necessários	9

4.7	Riscos e Restrições	10

4.8	Stakeholders	10

5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES	11

5.1 Premissas	11

5.2 Restrições	11

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

# CONTEXTO

Com o fator da globalização e a demanda exaustiva por produtividade, o mundo tem se tornado cada vez mais acelerado e com um nível de estresse elevado. Como reflexo, a sociedade vem enfrentando inúmeros problemas relacionados à saúde mental, impactando diretamente na qualidade de vida da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, sendo ansiedade e depressão os mais frequentes.

Desse modo, figurando como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), promover a saúde e o bem-estar transformou-se em um grande tema de discussão e mobilização social. Atividades de lazer, então, começaram a ser amplamente difundidas como forma de aliviar o estresse do cotidiano e garantir uma vida mais saudável e equilibrada. Com isso, além da prática de exercícios físicos e hobbies culturais, a vertente do entretenimento virtual também tem se mostrado como uma ótima alternativa.

Surgido nos anos 50 e popularizado nas décadas seguintes, os jogos eletrônicos, um dos expoentes dessa tendência digital contemporânea, vêm se tornando cada vez mais presente no dia a dia da população. Segundo levantamento da Newzoo, até o final deste ano, estima-se que a indústria dos games atinja uma receita de US$188,8 bilhões, com a base global de jogadores chegando a 3,6 bilhões de pessoas, consolidando-se como um dos mercados mais lucrativos do mundo, superando os segmentos cinematográfico e músical.

No Brasil, a tendência se mantém: faturamento de US$ 2,7 bilhões e uma comunidade que ultrapassa os 100 milhões de jogadores, números que colocam o mercado nacional entre os 15 maiores do mundo. As estatísticas infladas se dão por um processo de democratização dos jogos eletrônicos, exemplificado pelo grande volume de dispositivos móveis, apontado como a plataforma preferida de 48,8% dos brasileiros de acordo com a PGB 2024 (Pesquisa Games Brasil).

Em paralelo, muito além de valores financeiros, os videogames também cumprem um importante papel social. Como citado anteriormente, a descontração e momentos de lazer proporcionados pelo entretenimento digital são de suma importância para levar uma vida mais leve e auxiliar no bem-estar das pessoas. De forma complementar, os jogos funcionam como poderosos mediadores de relações humanas, propiciando a formação de conexões interpessoais e comunidades virtuais que transcendem barreiras geográficas e culturais.

Sendo assim, é possível observar a relevância do mercado de jogos eletrônicos tanto no âmbito financeiro, quanto no social. Em crescimento constante no Brasil e no mundo, o entretenimento digital se consolida como uma indústria lucrativa e de enorme impacto cultural, fazendo parte da vida de bilhões de pessoas.

- OBJETIVO

Através de um site informativo e interativo, o projeto tem como objetivo principal difundir a relevância do cenário de jogos eletrônicos não apenas no âmbito do entretenimento, mas também seu impacto na saúde mental das pessoas, culminando em um senso de identidade e comunidade.

- JUSTIFICATIVA

Por meio do site interativo e informativo, o projeto busca alcançar pessoas de diferentes realidades e aumentar a comunidade de jogos eletrônicos no Brasil. Como parte da formação Socioemocional, a solução também reflete um importante traço da minha personalidade, visto que os videogames foram intermediadores de inúmeros momentos de lazer entre mim e meus amigos e familiares.

- ESCOPO

  - Descrição Resumida do Projeto

Através de um site informativo e interativo, o projeto tem como objetivo principal difundir a relevância do cenário de jogos eletrônicos não apenas no âmbito do entretenimento, mas também seu impacto na saúde mental das pessoas, culminando em um senso de identidade e comunidade.

  - Resultados Esperados

Por meio do site interativo e informativo, o projeto busca alcançar pessoas de diferentes realidades e aumentar a comunidade de jogos eletrônicos no Brasil.

  - Requisitos do Projeto

Os requisitos representam tudo o que é necessário para a finalização e implementação da solução. Assim, os requisitos do projeto estão listados e descritos na figura X.

Figura x – Planilha do Excel contendo todos os requisitos técnicos do projeto

  - Limites e Exclusões

- Incluído:

- Criação do site;

- Implementação do sistema de cadastro e login;

- Disponibilidade do sistema 24/7;

- Acesso ao site para visualização da dashboard;

- Suporte à aplicação web;

- Hospedagem do banco de dados dentro da VM.

- Excluído:

- Ferramenta de Help Desk;

- Hospedar o site dentro da VM.

  - Macro Cronograma

| Atividades | Tempo (dias) |
| --- | --- |
| Levantamento de Requisitos | 10 |
| Desenvolvimento | 10 |
| Testes e Homologação | 6 |
| Implementação | 2 |

  - Recursos Necessários

| Recurso | Quantidade | Carga Horária Estimada |
| --- | --- | --- |
| Membros da equipe | 1 | 200 horas |
| Trello (Ferramenta de Gestão) | Acesso contínuo |  |
| Computador, Notebook ou Desktop | 1 | 200 horas |
| Virtual Box (Software) | 1 | ~ |
| Visual Studio Code (Software) | 1 | ~ |
| MySQL Server (Software) | 1 | ~ |
| GitHub (plataforma) | Acesso contínuo |  |

Para acessar a Ferramenta de Gestão do projeto, acesse:

https://trello.com/b/Mf4FluA4/projeto-individual

Para acessar a plataforma de versionamento de código, acesse:

https://github.com/DiegoIacabo/1cco_pi_projetoIndividual

  - Riscos e Restrições

- Riscos:

- Possibilidade de instabilidade da aplicação ao fazer integração com o banco de dados na VM.

- Restrições:

- Apenas 1 pessoa na equipe de desenvolvimento;

- Prazo de 3 semanas para finalização do projeto.

  - Stakeholders

| Parte interessada | Papel no projeto | Responsabilidade Principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Gestão do projeto | Intermediar a comunicação entre o cliente e a equipe de desenvolvimento |
| Scrum Master | Governança Técnica | Facilitar o processo de desenvolvimento da equipe |
| Equipe de desenvolvimento | Desenvolvimento técnico do projeto | Concluira todos os requisitos necessários para conclusão efetiva do projeto. |
| Cliente | Parceiro do projeto | Validar as entregas a cada sprint realizada |

# 5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

## 5.1 Premissas

- Máquina Virtual será disponibilizada com o MySQL Server já instalado.

## 5.2 Restrições

- Apenas 1 pessoa na equipe de desenvolvimento;

- Prazo de 3 semanas para finalização do projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ONU NEWS. OMS alerta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais 2025. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2025/09/1850854. Acesso em: 09 nov 2025.

MEIO&MENSAGEM. Indústria global de games atingirá US$ 188,8 bilhões em 2025 2025. Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/marketing/industria-global-de-games-atingira-us-1888-bi-em-2025. Acesso em: 11 nov 2025.

PAVAN, Bruno. 100 milhões de jogadores: veja as cifras bilionárias do mercado de games no Brasil 2025. Disponível em: https://istoedinheiro.com.br/games-brasil. Acesso em: 11 nov 2025.